EBMS 企业经营管理系统

对照 AEOS V7.2 架构核对评估报告

版本：V1.0  |  日期：2026-09-24

核对对象：futianyu760118-art/sales
基准对象：futianyu760118-art/AEOS-（AEOS V7.2 受控执行基线）

总体结论：当前 sales 仓库具备较丰富的经营管理与业务执行能力，已形成 EBMS 原型基础，但其职责已扩展到销售、研发、交付、财经、组织权限、数据集成等多个领域，尚未满足 AEOS V7.2 对 M03 EBMS“管理者 RESULT / EXCEPTION / DECISION / EVIDENCE 主工作面”的边界要求。当前最优先事项不是继续增加功能，而是完成边界冻结、数据归属、统一契约和跨域解耦。

# 1. 核对目的与范围

本报告用于核对当前 EBMS 企业经营管理系统（GitHub 仓库：futianyu760118-art/sales）与 AEOS V7.2 总体架构基线的一致性，识别已匹配能力、架构偏差、数据与职责冲突、实施风险，并形成可执行的整改优先级。

## 1.1 核对依据

AEOS V7.2 受控执行资料仓库 README 所确定的“先边界、后功能；先闭环、后扩展”原则。

System Registry V1 对 M01-M12 的系统定位，特别是 M03 EBMS 的边界及“不得继续膨胀成超级 ERP”的一级红线。

AEOS 统一契约要求：Object / API / Event / Result / Evidence / Decision / Action。

业务闭环验收口径：Fact → Event → Decision → Action → Result → Evidence。

当前 sales 仓库的后端路由、数据库层、AI Assistant、年度经营计划、权限体系、外部接口、前端 Dashboard 及 Docker 部署结构。

# 2. 系统现状概览

当前仓库虽然最初命名为销售管理系统，但代码实际已经扩展为一个综合经营管理单体应用。后端采用 Node.js + Express，本地 JSON 文件作为主要数据存储，前端以原生 HTML/JS 为主，并采用 Docker 统一运行。系统已经覆盖客户、询价、报价、订单、产品、项目、BOM、样品、物料、采购、供应商、年度计划、经营分析、组织权限、AI 助手、S&OP、IM、外部接口等大量功能。

# 3. 总体核对结果

| 核对项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M03 EBMS 管理驾驶舱与经营结果 | 较匹配 | Dashboard、Annual Plan、Report、Order Analysis 已具备管理视角基础 |
| RESULT / EXCEPTION / DECISION / EVIDENCE 闭环 | 部分匹配 | 结果、风险、计划、AI建议已有，但尚未统一为正式 AEOS Contract |
| M03 边界控制 | 不匹配 | 大量销售、研发、交付、财经专业 CRUD 与算法直接存在于 EBMS |
| 数据归属与事实源 | 不匹配 | EBMS 直接读取 orders/projects/materials 等跨域数据并自行计算专业指标 |
| M01 Kernel 对接 | 部分匹配 | 已有用户、角色、岗位、权限体系，但目前内嵌于 EBMS |
| M02 Data & Evidence | 部分匹配 | 有数据清理、日志、同步、自愈，但 Evidence 与 Business Object 未统一 |
| Agent / Learning | 部分匹配 | 已有 ai_learning_records 等结构，但更多属于知识记录，尚未形成结果验证后的学习闭环 |
| M11 集成能力 | 较匹配 | external-api / external-sync 已具备较成熟接口能力和签名机制 |
| M12 工程治理 | 部分匹配 | Docker、安全和数据保护有基础，但缺统一 CI/Gate/UAT/Evidence 验收 |
| Light/MVP 技术路线 | 匹配 | 当前 Node/Express/JSON/Docker 适合作为样板企业快速验证版本 |

# 4. 关键匹配项

## 4.1 管理者工作面已经形成雏形

Annual Plan 已覆盖经营驾驶舱、年度经营目标、部门计划、KPI、OKR、行动计划、经营风险、经营分析、年度复盘和 AI 经营助手。这部分与 M03 EBMS 的管理者工作面方向高度一致，应作为后续整改的保留核心。

## 4.2 已具备一定的自检、自愈能力

server.js 与 db.js 中已经存在密钥自检、物料完整性检测、自动恢复、关键表备份、临时文件原子替换、关键数据损坏恢复等机制，说明系统已经具备向“自治系统”演进的工程基础。建议将这些能力统一纳入 Health → Exception → Recovery Action → Result → Evidence 闭环。

## 4.3 权限体系基础较完整

当前系统已经实现 Bearer Token、用户、角色、权限、岗位、人员个性化 grant/deny 等机制，也已修复客户端伪造身份绕过权限的问题。该能力应逐步上移至 M01 AEOS Kernel，供所有自治中心复用。

## 4.4 外部系统集成基础较好

external-api 已采用 HMAC-SHA256 签名、环境变量注入密钥、内部 CA 证书校验，并支持供应商等外部业务数据同步。该能力具备抽取为 M11 Connector / Integration 层的条件。

# 5. 主要架构偏差与风险

| 优先级 | 问题 | 现状 | 风险 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | M03 正在膨胀为超级 ERP | inquiry/customer/quote/product/project/BOM/material/procurement/expense 等专业域功能均在同一服务内 | 继续开发会形成高耦合、重复建设和迁移成本 | 立即冻结边界，专业域功能标记 Legacy，不再在 M03 扩展 |
| P0 | Data Ownership 未冻结 | Annual Plan 等模块直接读取 orders/projects/materials 并自行计算销售额、利润率、库存价值等 | 未来多个系统可能产生多个口径的同一指标 | 建立 Data Ownership Matrix，专业指标由对应 Owner 模块提供 Result |
| P0 | 统一 Contract 缺失 | 跨模块接口仍以各路由自由 JSON 为主 | 难以形成可追踪自治闭环和跨模块解耦 | 建立 Object/Event/Result/Exception/Decision/Action/Evidence 契约 |
| P1 | 身份权限归属错误 | Users/Roles/Permissions/Organization 内嵌 EBMS | 其他自治中心会重复建设身份体系 | 逐步迁移至 M01 Kernel |
| P1 | AI 学习机制不完整 | 当前 learn 主要保存问答和命中次数 | 错误内容也可能被“学习”，无法保证经验有效性 | 只有经过 Result + Evidence 验证的经验才进入正式 Learning/Skill/Memory |
| P1 | 跨域直接读表 | 管理模块直接读取专业域 JSON 表 | 阻碍未来模块独立部署 | 先登记技术债，再逐步替换为 API/Event/Result |
| P1 | 重复前端目录 | 同时存在 frontend/ 与 frontend/frontend/ 多个同名页面 | 容易形成双版本和维护混乱 | 确认生产版本，清理或归档重复目录 |
| P2 | JSON 单机数据库扩展边界 | 当前锁只保证单进程内顺序，代码也注明不支持分布式 | 多实例、并发和规模化阶段会受限 | Light 版继续使用，Heavy 版再迁移 PostgreSQL/Redis/Event Bus |

# 6. 当前模块 → AEOS 目标模块映射

| 当前能力 | 目标模块 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| dashboard / annual-plan / report | M03 EBMS | 保留并升级为管理者主工作面 |
| sop / order-analysis | M03A 产销自治 | 逻辑隔离，后续独立服务 |
| inquiry / customer / quote | M05 销售自治 | Legacy，停止在 M03 扩展 |
| pricing / order | M05 + M09 / M06 | 拆分商务、成本和交付职责 |
| product / project / bom / sample / tech-transfer | M04 研发自治 | Legacy，逐步迁移 |
| material / procurement / supplier | M06 交付自治 | Legacy，主数据规则由 M02 统一管理 |
| expense / labor / product-labor-rate / gross margin | M09 财经自治 | 专业核算下沉，EBMS只消费 Result |
| users / roles / permissions / organization | M01 AEOS Kernel | 迁移为共享内核能力 |
| ai-assistant | M01 + M03 | Agent/Skill/Memory 下沉；经营助手保留管理入口 |
| data-clean / audit / evidence | M02 Data & Evidence | 形成数据、审计与证据服务 |
| external-api / external-sync / external-service | M11 Integration | 连接器化 |
| Docker / health / test / observability | M12 DevSecOps | 建立发布门禁和可验证交付 |

# 7. 目标 EBMS 架构定义

整改后的 M03 EBMS 不再承担专业域的完整业务执行，而是作为企业管理者的经营感知与决策工作面。核心链路建议固定为：

TARGET  →  RESULT  →  EXCEPTION  →  DECISION  →  ACTION  →  RESULT  →  EVIDENCE  →  REVIEW

管理者进入 EBMS 后，核心只需要知道：过去发生了什么、当前有什么重大异常、需要做什么决定、决定后谁执行、执行结果如何、证据在哪里。这与 AEOS“岗位界面聚焦过去报告和未来待办”的总体设计原则一致。

# 8. 已执行整改状态

| 事项 | 位置/对象 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 创建整改分支 | aeos-v7.2-ebms-alignment-p0 | 已完成 |
| M03 Domain Boundary | docs/AEOS_V7.2_EBMS_DOMAIN_BOUNDARY_V1.md | 已完成 |
| Current → Target Mapping | docs/AEOS_V7.2_CURRENT_TARGET_MODULE_MAPPING_V1.md | 已完成 |
| Data Ownership V1 | docs/AEOS_V7.2_DATA_OWNERSHIP_V1.md | 已完成 |
| 统一 Contract 基线 | contracts/README.md + examples | 已完成 |
| P0/P1 Guardrails | architecture/EBMS_GUARDRAILS_V1.md | 已完成 |
| Pull Request | PR #5 | 已创建，当前可合并 |
| P1 代码整改 | Dashboard / Annual Plan / Result Contract | 待执行 |

# 9. 建议实施路线

| 阶段 | 主要工作 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 架构冻结 | 冻结 M03 边界、模块映射、Data Ownership、跨域直读与重复事实源清单 | 防止继续错误扩张 |
| P1 管理闭环 | 让 Dashboard/Annual Plan 消费 Result/Exception/Decision/Action/Evidence；至少打通一个真实专业指标 | 证明 AEOS 闭环可运行 |
| P2 接口化 | M01/M02/M04/M05/M06/M09/M11 分别通过统一 API/Event/Contract 向 EBMS 提供能力 | 逐步消除跨域直读 |
| P3 物理解耦 | 拆服务、数据库规模化、CI/CD、Observability、UAT/Evidence Gate | 形成可复制产品化架构 |

# 10. 结论与项目判断

当前 EBMS 并不是“功能不足”，而是已经积累了过多跨域能力。其价值在于：已经具备较丰富的业务原型、自检自愈、权限、AI、经营计划和外部集成能力，可以作为 AEOS 样板企业验证的良好基础。当前真正决定项目能否继续演进的关键，是把“一个综合单体系统”转变成“AEOS 管理者层 + 各专业自治中心 + Data & Evidence + Kernel + Integration”的受控架构。

最终建议：暂停在 EBMS 内继续横向堆叠专业业务功能；优先完成 P0 架构冻结和 P1 管理闭环改造。保留现有 Node/Express/JSON/Docker 作为 Light/MVP 试点版本，待 AEOS 闭环验证稳定后，再进入 Heavy/Scale 技术升级。

# 附录 A：核对对象

EBMS 仓库：https://github.com/futianyu760118-art/sales

AEOS 总仓：https://github.com/futianyu760118-art/AEOS-

EBMS P0 整改 PR：https://github.com/futianyu760118-art/sales/pull/5